***Matriz de Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto***

Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 138.373-5 | Santiago Panizza | panizzasantiago@gmail.com |
| 134.775-5 | Lucas Roca | lucasr28@gmail.com |
| 134.853-0 | Nicolás Chaikh | nicolaschaikh@gmail.com |
| 104698-6 | Sebastián Palotte | spalotte@gmail.com |
| 248.593-0 | Leonardo Oneto | leojava2007@gmail.com |

*Profesores:*

***Director de Cátedra****: Lic. Carlos Tomassino*

***Profesor a cargo del curso****:* [*Ing.*](http://www.campusvirtual.frba.utn.edu.ar/especialidad/user/view.php?id=35051&course=1) *Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto****: Ing. Federico Casuscelli; Nicolás Rodríguez*

***Controller:*** *Ing. Gabriela Salem*

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 08/05/2014 | 1.0 | Versión Inicial | Nicolás Chaikh |
| 15/05/2014 | 1.1 | Modificación Roles | Nicolás Chaikh |
| 21/05/2014 | 1.2 | Corrección encabezados | Nicolás Chaikh |
| 27/05/2014 | 2.0 | Agregado de entregables | Nicolás Chaikh |
| 09/06/2014 | 2.1 | Corrección carátula | Nicolás Chaikh |
| 12/06/2014 | 2.2 | Modificación de la matriz según comentarios de la cátedra. | Santiago Panizza |

Objetivo:

El siguiente documento tiene como objetivo definir las responsabilidades que tendrán asignadas cada uno de los roles destacados para cada uno de los entregables.

Roles que intervienen en el Proyecto:

A continuación se detallan los roles o perfiles detectados para este proyecto:

* Líder de Proyecto
* Analista Funcional
* Diseñador
* Desarrollador
* Tester

Matriz de Roles y Responsabilidades:

A continuación se describen las responsabilidades de cada rol del equipo del proyecto, con cada entregable y/o paquete de trabajo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregables | Líder de Proyecto | Analista Funcional | Diseñador | Desarrollador | Tester |
| Acta de proyecto | **P/A/F** | **E** | **P** | **I** | **I** |
| Documentación de casos de uso | **C/A** | **E** | **P** | **I** | **I** |
| Código fuente | **A/F** | **-** | **-** | **E** | **C** |
| Diagrama de clases | **C/A** | **P/C** | **E** | **I** | **I** |
| Diagrama de componentes | **C/A** | **E** | **P/C** | **I** | **I** |
| Diagrama entidad relación | **C/A** | **E** | **P/C** | **P** | **I** |
| Diagramas de actividad | **C/A** | **P/C** | **E** | **P** | **I** |
| Diagramas de secuencia | **C/A** | **P/C** | **E** | **P** | **I** |
| Documento de configuración de entorno de desarrollo | **A/F** | **E** | **I** | **P/C** | **P** |
| Gantt del proyecto | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |
| Informe cierre del proyecto | **P/A/F** | **E** | **P** | **P** | **P** |
| Informes de avance | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |
| Lecciones aprendidas | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |
| Manuales de usuario | **A/F** | **E** | **P** | **P/C** | **E** |
| Matriz comunicaciones | **E** | **P** | **I** | **I** | **I** |
| Matriz habilidades y competencias | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |
| Matriz roles y responsabilidades | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |
| Plan de pruebas | **A/F** | **P** | **I** | **I** | **E** |
| WBS | **E** | **P** | **P** | **P** | **P** |

En donde:

E - Elabora

A – Aprueba (aprobación del usuario o interesado del entregable)

C – Controla (realiza QA del documento)

I - Es Informado

P- Participa (en la elaboración del entregable)

F- Firma (aprobación de la cátedra)

Aprobaciones:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profesor a cargo del Proyecto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profesor a cargo del Curso