***Estructura de desglose de trabajo (WBS) del proyecto***

Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 138.373-5 | Santiago Panizza | panizzasantiago@gmail.com |
| 134.775-5 | Lucas Roca | lucasr28@gmail.com |
| 134.853-0 | Nicolás Chaikh | nicolaschaikh@gmail.com |
| 104.698-6 | Sebastián Palotte | spalotte@gmail.com |
| 248.593-0 | Leonardo Oneto | leojava2007@gmail.com |

Profesores:

***Director de Cátedra****: Lic. Carlos Tomassino*

***Profesor a cargo del curso****:* [*Ing.*](http://www.campusvirtual.frba.utn.edu.ar/especialidad/user/view.php?id=35051&course=1) *Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto****: Ing. Federico Casuscelli; Nicolás Rodríguez*

***Controller:*** *Ing. Gabriela Salem*

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 08/05/2014 | 1.0 | Versión Inicial | Nicolás Chaikh |
| 15/05/2014 | 2.0 | Modificaciones en la estructura | Nicolás Chaikh |
| 21/05/2014 | 2.1 | Modificación estructura y encabezados | Nicolás Chaikh |
| 27/05/2014 | 2.2 | Reorganización de los entregables | Nicolás Chaikh |
| 29/05/2014 | 2.3 | Correcciones por comentarios de la catedra | Nicolás Chaikh |
| 09/06/2014 | 2.4 | Corrección plan de pruebas | Nicolás Chaikh |
| 16/06/2014 | 2.5 | Correcciones varias | Nicolás Chaikh |
| 18/06/2014 | 2.6 | Correcciones relacionadas a testing | Nicolás Chaikh |
| 22/06/2014 | 2.7 | Agregado Consulta Droguería. | Santiago Panizza |

Objetivo:

El siguiente documento tiene como objetivo determinar las distintas tareas en las que se dividen las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto.

WBS:

1. Documento de gestión de proyecto.
   1. Acta del proyecto.
   2. Matriz de roles y responsabilidades.
   3. Matriz de comunicaciones.
   4. Matriz de habilidades y competencias.
   5. WBS.
   6. Gantt del proyecto.
   7. Informe de análisis de riesgos.
   8. Informe de Avance semanal.
2. Documento de análisis.
   1. Informe de requerimientos.
   2. Documento de requerimientos.
3. Documento de Arquitectura.
   1. Informe de investigación de tecnología.
      1. Informe Android.
      2. Informe Windows Phone.
      3. Informe PhoneGap.
   2. Diagrama de despliegue.
4. Documentación de casos de uso.
   1. Matriz de trazabilidad requerimientos y casos de uso.
   2. Diagramas de caso de uso.
   3. Especificación de casos de uso.
5. Documento de Diseño.
   1. Diagrama de clases.
   2. Diagrama de componentes.
   3. Diagramas de actividad.
   4. Diagramas de secuencia.
   5. Prototipo de diseño gráfico.
6. Plan de pruebas.
   1. Pruebas funcionales.
   2. Pruebas UAT.
7. Aplicación.
   1. Documento de configuración de entorno de desarrollo.
   2. Nucleo de la aplicación.
   3. Prototipo funcional PF01.
      1. Modificación “Camas”.
      2. Consulta “Establecimientos”.
   4. Prototipo funcional PF02.
      1. Consulta “Ciudadano”.
      2. Consulta “Georefes”.
   5. Prototipo funcional PF03.
      1. Consulta “Profesionales”.
      2. Consulta “Ministerios”.
      3. Consulta “Instituciones Formadoras”.
   6. Prototipo funcional PF04.
      1. Consulta “Noticias”.
      2. Consulta “Farmacias”.
      3. Consulta “Droguerías".
      4. Consulta “Autoridades y referentes”.
   7. Aplicación Final Phonegap.
      1. Aplicación para Android.
      2. Aplicación para Windows Phone.
      3. Aplicación para BlackBerry.
8. Informe de resultados de testing.
   1. Informe de resultado.
   2. Informe de correcciones realizadas.
9. Implementación.
   1. Presentación comercial.
   2. Manual de usuario.
10. Informe de Cierre.
    1. Lecciones aprendidas.
    2. Documento general del proyecto.

Aprobaciones:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Profesor a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Profesor a cargo del Curso